Общество с ограниченной ответственностью «Стрела-К»

г. Москва, ул. Космонавтов, д.18, тел. +7(495)686-53-15, 683-78-63, http://www.doma.ru, mailto:doma@doma.ru

Договор №___________

г. Москва                                                       «____» __________ 20___г.

_____________________________________________________, именуемыйв дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны и ООО «Стрела-К», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора  Мусатова А.В.  действующего на основании  Устава, и сертификата соответствия№РОССRU.3482.04XГ01А.С0082.12 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами и с использованием своих материалов на земельном участке Заказчика, а  Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды работ:строительство дома_____________________,(Приложение №2) находящегося по адресу:______________________________________________________________________________________

- Цена договора

  - Цена договора составляет: _____________ (__________________________________________) рублей.

  - Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов и их доставку до места строительства.

  - Виды выполняемых строительно-монтажных работ и используемые материалы указаны в Приложении №1  к настоящему договору.

- Условия платежа

  - Оплата по настоящему договору производится поэтапно. По завершении каждого этапа составляется акт.

1-й этап –сумма в размере: _________ (________________________ ) рублей  оплачивается в момент подписания настоящего договора. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по внесению указанной в настоящем пункте предварительной оплаты, обязательства на стороне Подрядчика не возникают и Договор считается расторгнутым.

2-й этап – сумма в размере: _________ (________________________ ) рублей оплачивается после завоза основной части стройматериалов на участок Заказчика, необходимых для строительства дома и  подписания акта-приемки.

3-й этап -  сумма в размере: _________ (________________________ ) рублей  оплачивается  после возведения 1-го этажа и подписания акта.

4-й  этап – сумма в размере: _________ (________________________ ) рублей  оплачивается после подписания Акта-сдачи приемки и подтверждения объема  выполненных работ согласно проекта Приложение №2  и  Приложения №1.

- Сроки исполнения обязательств

  - Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в следующие сроки:начало выполнения работ: ________________, окончания работ: ___________________

  - Подрядчику предоставляется право досрочной сдачи работ по мере их выполнения.

  - Заказчик оплачивает выполненный Подрядчиком объем работ (поэтапно) в течение 3-х банковских дней с момента уведомления Подрядчиком о выполненных этапах и подписания Заказчиком актов о приемке работ.

  - В случае неблагоприятных погодных условий  и отсутствия подъездных путей  к месту строительства сроки выполнения обязательств и Договор могут быть пролонгированы по взаимному согласию сторон в письменном виде.

- Обязательства сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренныедоговором, и сдать работы Заказчику по акту сдачи-приемки работ..

    - Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, изделия согласно проекту и осуществить их  разгрузку и хранение, о чем составляется Акт за подписью Прораба. Подрядчик несет ответственность за качество, комплектность  и сохранность необходимых материалов и конструкций, поставляемых на объект по данному Договору.

    - Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране объекта и предоставленного Заказчиком жилья.

    - С момента заключения договора Подрядчик гарантирует неизменность стоимости работ, в случае повышения цен более 5% на стройматериалы по независящим от Подрядчика причинам, последний оповещает Заказчика и согласовывает с ним окончательную стоимость договора.

    - В случае задержки работ свыше  14 календарных дней от срока , установленного в п.4.1Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0.1% в день начиная с 15-го дня  просрочки до даты исполнения, но не более 3% от суммы договора,  что не освобождает его от выполнения взятых на себя обязательств по договору.

    - Информировать Заказчика о времени приемки работ по этапам, осуществлять совместную сдачу-приёмку работ через Прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

    - В случае задержки оплаты этапа сверх оговоренных сроков Подрядчик имеет право приостановить строительство до момента погашения задолженности Заказчиком.

    - Подрядчик предъявляет к осмотру скрытые работы такие как: устройство траншеи под фундамент, армирование фундамента, устройство перекрытий, утепление кровли.

  - Заказчик обязан:

    - Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки установленные договором. Принять объект в 5-ти дневный срок с даты уведомления Подрядчика, путем подписания акта сдачи-приемки объекта, акт подписывается после устранения  выявленных в процессе приемки недостатков. Принимать в процессе производства работ выполненные ответственные конструкции, скрытые работы, описанные заранее с Подрядчиком.

    - Предоставить подъездные пути к месту строительства большегрузных машин (твердое покрытие, ширина дороги не менее 3 метров, отсутствие знаков ограничения проезда грузового транспорта, площадку для разворота радиусом не менее 15метров), временное жилье, электроэнергию и воду для технических и бытовых нужд. В случае отсутствия подъездных путей из-за погодных условий или других причин независящих от Подрядчика, Подрядчик приостанавливает ход работ до момента предоставления подъездных путей Заказчиком.

    - Актсдачи - приемки работ является бесспорным документом для проведения денежных расчётов.

    - В случае задержки оплаты этапа Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0.1% от общей стоимости этапа в день, начиная с 4-го дня после извещения Подрядчиком о выполнении этапа, но не более 3% от суммы договора,   что не освобождает его от выполнения взятых на себя обязательств по договору

- Порядок разрешения споров

  - Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами в виде приложений.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат

  - рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

- Порядок изменения и дополнения договора.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,                 если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами в виде приложений.

  - Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

  - Заказчик вправе расторгнуть договор при задержке Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания установленный в договоре, увеличивается более чем на 14 дней.

- Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях.

  - При утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

  - При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

- Прочие условия.

  - Срок гарантии  на все строение устанавливается продолжительностью 120 месяцев с момента подписания сторонами акта о приеме объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. В объем строительства не входит: дополнительная конопатка стен, перетяжка полов, печные работы, отделка плинтусом, благоустройство территории, вывоз грунта после земляных работ, вывоз строительного мусора,восстановление подъездных путей. Гарантийные обязательства вступают в силу только с момента полной оплаты работ по Договору.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложение №1 и №2 является неотъемлемой  частью данного договора.

  - Другие условия по усмотрению сторон. Все работы производятся в строгом соответствии с Приложением №1 и Приложения №2., а также с внесенными изменениями в виде приложений.

Реквизиты и подписи сторон

| Подрядчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| ООО «Стрела-К» Адрес и телефон: 129301, г.Москва, ул.Космонавтов д.18 тел.8(495) 686-53-15 Реквизиты: ИНН 7717601054 Мещанское ОСБ7811 р/с 40702810338090000213 «Сбербанк России» БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 |  | _______________________________________ Адрес и телефон: _______________________________________ _______________________________________ Паспорт: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| Ген. директор ООО «Стрела-К» ________________ / Мусатов А.В. |  | _______________ / ______________________ |